PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Skills & Performance Dashboard

Persoonlijk groeidashboard met portfolio-functie

Opgesteld door: Sunny

Versie: 0.2 (in ontwikkeling)

Datum: 20 april 2026

Status: In ontwikkeling (v0.2)

# 1. Documentbeheer

## 1.1 Versiehistorie

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 08-04-2026 | Sunny | Initiële versie PRD op basis van requirementsgesprek |
| 0.2 | 20-04-2026 | Sunny | Update na realisatie fase 1: Skills CRUD volledig, Leerdoelen module met subtaken/resources/reflectie, NavBar, Supabase integratie, dark-mode design, certificaten inline in skills |

## 1.2 Status

Versie 0.2 reflecteert de huidige bouwstatus van het dashboard. Fase 1 en het grootste deel van fase 2 zijn gerealiseerd. Fase 3 (portfolio-view, pinbeveiliging, optimalisaties) staat nog open.

# 2. Inleiding

## 2.1 Aanleiding

Sunny heeft behoefte aan een persoonlijk digitaal dashboard waarmee hard skills, soft skills, behaalde certificaten en leerdoelen overzichtelijk bijgehouden kunnen worden. Huidige tools zoals Excel of Notion bieden geen gestructureerde weergave op skill-niveau en ontbreken een makkelijk deelbare portfolio-functie voor externe partijen zoals recruiters of managers.

## 2.2 Doelstelling

Het doel is het ontwerpen en bouwen van een web-based Skills & Performance Dashboard dat:

- Een persoonlijk, privé beheerbaar overzicht biedt van alle skills en certificaten;

- Leer-/ontwikkeldoelen bijhoudt met koppeling aan specifieke skills, subtaken en een doeldatum;

- Cross-device werkt (desktop en mobiel) via cloud-synchronisatie;

- Een publieke, read-only portfolio-link genereert die deelbaar is met derden.

# 3. Scope

## 3.1 In scope (v1.0)

- Beheer van hard skills en soft skills met niveau-beoordeling (1-5)

- Certificaten inline koppelen aan skills (naam + URL)

- Leerdoelen met subtaken, notities, reflectie, resources en voortgangtracking

- Fase-indeling leerdoelen (Now / Next / Later)

- Prioriteit en statusindicatoren op leerdoelen

- Publieke read-only portfolio-view met deelbare URL

- Cross-device synchronisatie via Supabase (cloud database)

- Responsieve UI, dark-mode design

- Dashboard-overzichtspagina met statistieken en voortgang

## 3.2 Buiten scope (v1.0)

- Projecten/ervaringen als aparte entiteit koppelen aan skills

- Multi-user beheer of teamfunctionaliteit

- Volwaardige authenticatie (OAuth, email/wachtwoord login)

- Native mobiele app (iOS/Android)

- PDF-export van portfolio (eventueel v1.1)

- Integraties met externe platforms (LinkedIn, Credly, etc.)

# 4. Gerealiseerde functionaliteit (stand v0.2)

Dit hoofdstuk beschrijft wat concreet gebouwd en werkend is per 20 april 2026.

## 4.1 Skills module (volledig)

- Skills toevoegen, bewerken (via modal), verwijderen met dubbele bevestiging

- Velden: naam, categorie (hard/soft), subcategorie, niveau 1-5 (dot-weergave), omschrijving, certificaatnaam + URL

- Certificaatbadge (met doorklikfunctie) inline op de skillkaart

- Sorteren op niveau (aflopend) of naam (A-Z)

- Tab-toggle hard skills / soft skills met kleurcodering (blauw vs groen)

- Statistieken: count hard skills, count soft skills bovenaan de pagina

- Omschrijving ondersteunt bullet-lijsten (- prefix) en klikbare URLs

## 4.2 Leerdoelen module (volledig)

- Leerdoelen aanmaken met: titel, omschrijving, type (5 opties), fase, prioriteit, startdatum, doeldatum, gekoppelde skill, thema

- Fase-indeling: Now / Next / Later met tabweergave en tellersbadge

- Prioriteit: High / Medium / Low met kleurcodering (rood / oranje / groen)

- Status: Niet gestart / Bezig / Afgerond / Gestopt, inline aanpasbaar in detailpanel

- Voortgangbalk op kaartweergave en detailpanel

- Automatische voortgangberekening op basis van voltooide subtaken

- Handmatige voortgang-override via slider

- Overdue-detectie en visuele markering (rood, dagenteller)

- Subtaken: toevoegen, afvinken (met auto-sync voortgang), verwijderen

- Notities: klikbaar tekstveld, inline opslaan

- Reflectie: apart tekstveld voor wat geleerd is

- Resources: label + URL toevoegen en verwijderen per leerdoel

- Inline statuswijziging (fase, prioriteit, status) in detailpanel via select

- Leerdoel verwijderen vanuit detailpanel

- Sortering op doeldatum + prioriteit

## 4.3 Navigatie en layout

- Sticky NavBar met iconen en labels: Dashboard, Skills, Leerdoelen, Portfolio

- Actieve tab gemarkeerd met accent-kleur en glow-effect

- Maximale breedte 720px gecentreerd, consistent over alle paginas

- Dark-mode design (achtergrond #0d1117, surfaces #161b22, #1c2330)

- IBM Plex Sans (body), IBM Plex Mono (codes/nummers), Crimson Pro (titels)

## 4.4 Technische infrastructuur

- Next.js 16.2.4 met App Router

- TypeScript (strict mode)

- Tailwind CSS v4

- Supabase JS SDK v2.103 — rechtstreekse communicatie vanuit de frontend

- Omgevingsvariabelen via .env (NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY)

# 5. Datamodel (actueel)

Het datamodel is uitgebreid ten opzichte van v0.1. De tabel skills heeft certificaatvelden gekregen; de tabel leerdoelen is aanzienlijk uitgebreid. De tabel certificaten als aparte entiteit is niet gerealiseerd: certificaten zijn inline opgeslagen in de skills-tabel.

## 5.1 Tabel: skills

| Veld | Type | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK) | Automatisch gegenereerd |
| naam | text | Naam van de skill |
| categorie | text | 'hard' of 'soft' |
| subcategorie | text (nullable) | Vrij in te vullen, bijv. 'Data', 'Finance' |
| niveau | integer (1-5) | Zelfbeoordeling |
| omschrijving | text (nullable) | Ondersteunt bullet-lijsten en URLs |
| certificaat_naam | text (nullable) | Naam van certificaat/diploma |
| certificaat_url | text (nullable) | Link naar bewijs (Credly, LinkedIn, etc.) |

## 5.2 Tabel: leerdoelen

| Veld | Type | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK) | Automatisch gegenereerd |
| titel | text | Korte omschrijving van het doel |
| omschrijving | text (nullable) | Langere toelichting |
| type | text | Bijv. 'Certificaat behalen', 'Kennis opdoen' |
| skill_id | uuid (FK, nullable) | Koppeling aan skills-tabel |
| thema | text (nullable) | Bijv. 'Product Owner', 'Data' |
| status | text | 'Niet gestart' ¦ 'Bezig' ¦ 'Afgerond' ¦ 'Gestopt' |
| prioriteit | text | 'Low' ¦ 'Medium' ¦ 'High' |
| fase | text | 'Now' ¦ 'Next' ¦ 'Later' |
| startdatum | date |  |
| doeldatum | date |  |
| voortgang | integer (0-100) | Percentage; auto of handmatig |
| voortgang_override | boolean | True = handmatige slider; false = auto via subtaken |
| notities | text (nullable) | Vrije notities |
| reflectie | text (nullable) | Wat is er geleerd? |
| resources | jsonb | Array van {label, url} objecten |
| aangemaakt_op | timestamptz | Automatisch |

## 5.3 Tabel: leerdoel_subtaken

| Veld | Type | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK) | Automatisch gegenereerd |
| leerdoel_id | uuid (FK) | Koppeling aan leerdoelen-tabel |
| titel | text | Omschrijving van de subtaak |
| voltooid | boolean | Afgevinkt of niet |
| deadline | date (nullable) | Optionele deadline per subtaak |
| volgorde | integer | Sorteervolgorde |

Noot: de tabel 'certificaten' uit v0.1 is niet als aparte entiteit gerealiseerd. Certificaatinformatie is opgeslagen als velden binnen de skills-tabel. Dit vereenvoudigt de datastructuur en past bij het single-user gebruik.

# 6. Functionele eisen (bijgewerkt)

| ID | Functionaliteit | Prioriteit | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Skills CRUD | Must Have | Gerealiseerd | Toevoegen, bewerken (modal), verwijderen met bevestiging |
| F-02 | Skill-niveau weergave (1-5) | Must Have | Gerealiseerd | Dot-weergave + numeriek niveau |
| F-03 | Categorisering hard/soft | Must Have | Gerealiseerd | Tab-toggle met kleurcodering |
| F-04 | Certificaten aan skill koppelen | Must Have | Gerealiseerd | Inline naam + URL, badge op kaart |
| F-05 | Leerdoelen bijhouden | Must Have | Gerealiseerd | Volledig: fase, prioriteit, status, subtaken, notities, reflectie, resources |
| F-06 | Publieke portfolio-link | Must Have | Open | Pagina bestaat maar is nog placeholder |
| F-07 | Cross-device sync via Supabase | Must Have | Gerealiseerd | Supabase JS SDK actief |
| F-08 | Dashboard overzichtspagina | Must Have | Deels open | Pagina bestaat, statistieken nog te bouwen |
| F-09 | Zoeken en filteren op skills | Should Have | Open | Nog niet gerealiseerd |
| F-10 | PDF-export portfolio | Could Have | Open | Buiten scope v1.0 |
| F-11 | Voortgang auto-sync via subtaken | Must Have | Gerealiseerd | Nieuw in v0.2 — automatische berekening |
| F-12 | Resources per leerdoel | Should Have | Gerealiseerd | Nieuw in v0.2 — label + URL |
| F-13 | Reflectie per leerdoel | Should Have | Gerealiseerd | Nieuw in v0.2 — apart tekstveld |

# 7. Tech stack en architectuur

| Laag | Technologie | Gratis? | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 16.2.4 (App Router) | Ja | React 19, TypeScript, App Router |
| Styling | Tailwind CSS v4 + inline styles | Ja | Mix van utility classes en CSS-variabelen in dark theme |
| Database | Supabase (PostgreSQL) | Ja (500MB) | EU-Frankfurt servers; directe SDK-communicatie vanuit frontend |
| Hosting | Vercel | Ja | CI/CD via GitHub; automatisch deployen op push naar main |
| Versiebeheer | GitHub | Ja | Source control + integratie Vercel |
| Authenticatie | Geen (single user) | n.v.t. | v1.0: geen login. PIN of env-secret nog te implementeren |

## 7.1 Architectuurprincipes

- Frontend communiceert rechtstreeks met Supabase via de JavaScript SDK (geen aparte backend nodig).

- Supabase Row Level Security (RLS) zorgt dat de publieke portfolio-view alleen leesrechten heeft.

- Vercel deployt automatisch bij elke push naar main (CI/CD).

- Alle styling via CSS-variabelen in globals.css; dark-mode is de enige ondersteunde modus.

- Client components ('use client') worden gebruikt voor alle interactieve paginas; server components alleen voor layout.

# 8. Open punten en actiepunten

| # | Open punt | Eigenaar | Prioriteit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portfolio-pagina bouwen (publieke read-only view met curated skills + certificaten) | Sunny | High |
| 2 | Dashboard-overzicht uitbouwen (statistieken: gem. niveau, doelen actief, recente wijzigingen) | Sunny | High |
| 3 | Zoek- en filterfunctie op skills (op naam, categorie of niveau) | Sunny | Medium |
| 4 | Beveiliging admin-sectie (eenvoudige PIN of env-secret) | Sunny | Medium |
| 5 | Publieke deelbare URL en domeinnaam bepalen voor portfolio | Sunny | Medium |
| 6 | Responsieve optimalisatie mobiel (bottom navigation, touch targets) | Sunny | Low |
| 7 | Supabase RLS-regels aanzetten voor portfolio-scheiding lees/schrijf | Sunny | High |
| 8 | Subcategorie-autocomplete of vaste lijst vs. vrij tekstveld (huidige keuze: vrij) | Sunny | Low |

# 9. Voorgestelde fasering (bijgewerkt)

| Fase | Inhoud | Status | Periode |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Fundament | GitHub + Vercel koppelen, Supabase inrichten, basis Next.js + Tailwind, Skills CRUD | Afgerond | Week 1-2 |
| Fase 2 — Kern functionaliteit | Leerdoelen module (subtaken, notities, reflectie, resources, voortgang), certificaten inline in skills, NavBar, dark-mode design | Grotendeels afgerond | Week 3-4 |
| Fase 3 — Portfolio & afwerking | Publieke portfolio-view, Dashboard statistieken, zoek/filter, PIN-beveiliging, RLS instellen, mobiele optimalisatie, bugfixes | Open | Week 5-6 |

Totale doorlooptijd: circa 4-6 weken bij een inspanning van 3-5 uur per week. Fase 2 is eerder dan gepland afgerond door de uitgebreide leerdoelenmodule direct in iteratie 1 te bouwen.

# 10. Niet-functionele eisen

| Eis | Norm | Status |
| --- | --- | --- |
| Laadtijd pagina | < 2 seconden op 4G mobiel | Niet formeel getest |
| Cross-device | Volledig responsief (mobiel-first) | Deels: desktop OK, mobiel nog te optimaliseren |
| Uptime | >= 99% (Vercel + Supabase free tier) | Afhankelijk van platforms |
| Dataprivacy | Data op EU-servers (Supabase Frankfurt) | Gerealiseerd |
| Veiligheid admin | PIN of env-variabele | Nog niet gerealiseerd (fase 3) |
| SEO portfolio | Portfolio-pagina indexeerbaar met meta-tags | Open (fase 3) |

— Einde document — Skills & Performance Dashboard PRD v0.2 | 20 april 2026 | Opgesteld door Sunny